|  |
| --- |
| **Daily Scrum Meeting Report** |
| Tanggal : 3 Mei, 2023 |
| Waktu : 15:00 WIB |
| Durasi : 20 menit |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anggota | Aktivitas Kemarin | Kendala Kemarin | Rencana Aktivitas Hari Ini |
| Charlos Matio Simanjuntak | - | Tidak ada | Diskusi Proyek yang mau dibuat. |
| Pilippi Kartifo Pasaribu | - | Tidak ada | Diskusi Proyek yang mau dibuat. |
| Alvannis Damai Amazihono | - | Tidak ada | Diskusi Proyek yang mau dibuat. |

|  |
| --- |
| **Daily Scrum Meeting Report** |
| Tanggal : 8 Mei, 2023 |
| Waktu : 15:00 WIB |
| Durasi : 20 menit |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anggota | Aktivitas Kemarin | Kendala Kemarin | Rencana Aktivitas Hari Ini |
| Charlos Matio Simanjuntak | Diskusi Proyek yang mau dibuat. | Tidak ada | Membuat produk Backlog |
| Pillippi Kartifo Pasaribu | Diskusi Proyek yang mau dibuat. | Tidak ada | Membuat sprint backlog |
| Alvannis Damai Amazihono | Diskusi Proyek yang mau dibuat. | Tidak ada | Membuat sprint backlog. |

|  |
| --- |
| **Daily Scrum Meeting Report** |
| Tanggal : 9 Mei, 2023 |
| Waktu : 15:00 WIB |
| Durasi : 20 menit |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anggota | Aktivitas Kemarin | Kendala Kemarin | Rencana Aktivitas Hari Ini |
| Charlos Matio Simanjuntak | Membuat produk Backlog | Kesulitan dalam menetukan produk backlog | Membuat Tampilan UI |
| Pillippi Kartifo Pasaribu | Membuat sprint backlog | Kesulitan dalam menerapkan sprint backlog | Membuat tampilan UI |
| Alvan Damai Amazihono | Membuat sprint backlog | Kesulitan dalam mencari ide sprint backlog yang akan di terapkan. | Membuat tampilan UI |

|  |
| --- |
| **Daily Scrum Meeting Report** |
| Tanggal : 10 Mei, 2023 |
| Waktu : 15:00 WIB |
| Durasi : 20 menit |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anggota | Aktivitas Kemarin | Kendala Kemarin | Rencana Aktivitas Hari Ini |
| Charlos Matio Simanjuntak | Membuat tampilan UI di Figma | Kesulitan mencari gambar dan menentukan tema warna | Menyelesaikan laporan sprint |
| Pillippi Kartifo Pasaribu | Membuat tampilan UI di Figma | Tidak ada | Menyelesaikan laporan |
| Alvan Damai Amazihono | Membuat tampilan UI di Figma | Tidak ada | Menyelesaikan laporan |