**SPRINT BACKLOG REPORT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **User Story** | **Tasks** | **Owner / Assignee** | **Estimated efforts (hrs)** | **Status** |
| **1.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat melihat daftar menu yang tersedia di kafe tersebut.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding untuk menampilkan daftar menu** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **2.** | **Sebagai seorang pengguna,saya ingin dapat login ke akun saya agar saya dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah login.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman login** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **3.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat memberikan feedback atau rating tentang kualitas layanan dan produk.** | **Desain UI** | **Pilippi** | **1 jam** | **Done** |
| **Codingan menampilkan hasil feedback atau rating** |  |  |  |
| **Testing** |  |  |  |
| **4.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat memesan menu melalui aplikasi dan membayar dengan cara pembayaran yg ada.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan pemesanan** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **5.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat mengetahui harga dan deskripsi dari setiap menu.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan harga deskripsi setiap barang** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **6.** | **Sebagai pengguna, saya ingin mengakses profile agar saya bisa mengubah data profile.dapat menggunakan layanan aplikasi dengan login yang valid.** | **Desain UI** | **Pilippi** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman profile** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **7.** | **Sebagai pengguna saya bisa menambahkan beberapa produk sebagai daftar favorit.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan daftar favorit** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **8.** | **Sebagai seorang pengguna, saya ingin daftar akun agar saya bisa melakukan login dan dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah login.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman daftar** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |

Laporan Hasil Sprint Retrospective

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analysis | | Actions | | |
| What went well? | What could be improved | What to Stop doing? | What to Keep doing? | What to Start doing? |
| * Cepat mengambil keputusan * Bertemu singkat * Mempergunakan Trello dengan cukup baik * Mempergunakan teams untuk meeting dengan cukup baik | * Cepat mengambil keputusan | * Menunda nunda * Banyak berdebat | * Fokus * Berdiskusi dan bertanya jika tidak tahu | * Tidak menunda nunda |

**SPRINT PLANNING**

**Product Backlog**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **AS A…** | **I WANT TO…** | **SO THAT…** | **PRIORITY** | **Est** |
| **110** | **User** | **Saya ingin dapat melihat daftar menu yang tersedia** | **Saya dapat dengan mudah melihat dan memesan produk yang saya inginkan.** | **High** | **4 day** |
| **111** | **User** | **Saya ingin dapat login login ke akun saya** | **Saya dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah login.** | **Medium** | **2 day** |
| **112** | **User** | **Saya ingin dapat menandai produk favorit** | **Saya dapat dengan mudah menemukan produk yang ingin saya pesan secara cepat.** | **High** | **4 day** |
| **113** | **User** | **Saya ingin dapat memberikan dan melihat feedback atau rating tentang kualitas produk** | **Saya dapat melihat produk mana yang menjadi best seller di kafe tersebut.** | **Medium** | **2 day** |
| **114** | **User** | **Saya ingin dapat memesan menu melalui aplikasi** | **Saya dapat dengan mudah membayar pesanan dengan cara pembayaran yang ada** | **Medium** | **2 day** |
| **115** | **User** | **Saya ingin dapat melihat harga dan deskripsi singkat mengenai produk** | **Saya dapat mengetahui harga produk dan apa yang ada di pesanan saya.** | **Low** | **2 day** |
| **116** | **User** | **Saya ingin dapat mengakses profile** | **Saya dapat dengan mudah mengubah data profile saya sendiri** | **Low** | **1 day** |
| **117** | **User** | **Saya ingin dapat melakukan proses pembuatan akun** | **Saya dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah mempunyai akun dan dapat login.** | **Low** | **1 day** |

**SPRINT BACKLOG REPORT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **User Story** | **Tasks** | **Owner / Assignee** | **Estimated efforts (hrs)** | **Status** |
| **1.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat melihat daftar menu yang tersedia di kafe tersebut.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding untuk menampilkan daftar menu** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **2.** | **Sebagai seorang pengguna,saya ingin dapat login ke akun saya agar saya dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah login.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman login** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **3.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat memberikan feedback atau rating tentang kualitas layanan dan produk.** | **Desain UI** | **Pilippi** | **1 jam** | **Done** |
| **Codingan menampilkan hasil feedback atau rating** |  |  |  |
| **Testing** |  |  |  |
| **4.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat memesan menu melalui aplikasi dan membayar dengan cara pembayaran yg ada.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan pemesanan** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **5.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat mengetahui harga dan deskripsi dari setiap menu.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan harga deskripsi setiap barang** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **6.** | **Sebagai pengguna, saya ingin mengakses profile agar saya bisa mengubah data profile.dapat menggunakan layanan aplikasi dengan login yang valid.** | **Desain UI** | **Pilippi** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman profile** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **7.** | **Sebagai pengguna saya bisa menambahkan beberapa produk sebagai daftar favorit.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan daftar favorit** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **8.** | **Sebagai seorang pengguna, saya ingin daftar akun agar saya bisa melakukan login dan dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah login.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman daftar** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |

**SPRINT GOALS**

|  |
| --- |
| Membuat aplikasi untuk menghubungkan antara pelanggan dengan penjual |

**Menjalankan 2 Sprint**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Penjelasan** | **Fitur yang dibuat** |
| **Sprint 1** | Sebagai seorang pengguna, saya ingin daftar akun agar saya bisa melakukan login dan dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah login**.** | Membuat fitur Login |
| **Sprint 2** | Seorang pengguna sudah dapat melakukan daftar akun dan sudah bisa login supaya si pengguna bisa melihat fitur-fitur aplikasi yang tersedia jika si pengguna sudah login. | Fitur login sudah selesai di buat. |

**Laporan hasil Sprint review**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilippi** | **Charlos** | **Alvan** |
| Charlos dalam pembuatan fitur login semua sudah sesuai yang di harapkan karna sudah di diskusikan sebelumnya. | Pilippi dalam pembuatan fitur daftar menu sudah di desain dengan bagus dan menarik. | Pilippi dalam pembuatan menu apa saja yang di buat di daftar menu sangat menarik perhatian. |
| Alvan dalam pembuatan fitur profile prosesnya sudah berjalan dengan bagus. | Alvan dalam pembuatan desain login dan profile yang bagus dan menarik. | Charlos dalam pembuatan fitur pesanan sudah cukup bagus dan rapi |