**SPRINT BACKLOG REPORT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **User Story** | **Tasks** | **Owner / Assignee** | **Estimated efforts (hrs)** | **Status** |
| **1.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat melihat daftar menu yang tersedia di kafe tersebut.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding untuk menampilkan daftar menu** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **2.** | **Sebagai seorang pengguna,saya ingin dapat login ke akun saya agar saya dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah login.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman login** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **3.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat memberikan feedback atau rating tentang kualitas layanan dan produk.** | **Desain UI** | **Pilippi** | **1 jam** | **Done** |
| **Codingan menampilkan hasil feedback atau rating** |  |  |  |
| **Testing** |  |  |  |
| **4.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat memesan menu melalui aplikasi dan membayar dengan cara pembayaran yg ada.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan pemesanan** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **5.** | **Sebagai pengguna, saya ingin dapat mengetahui harga dan deskripsi dari setiap menu.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan harga deskripsi setiap barang** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **6.** | **Sebagai pengguna, saya ingin mengakses profile agar saya bisa mengubah data profile.dapat menggunakan layanan aplikasi dengan login yang valid.** | **Desain UI** | **Pilippi** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman profile** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **7.** | **Sebagai pengguna saya bisa menambahkan beberapa produk sebagai daftar favorit.** | **Desain UI** | **Alvan** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan daftar favorit** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |
| **8.** | **Sebagai seorang pengguna, saya ingin daftar akun agar saya bisa melakukan login dan dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang hanya tersedia bagi pengguna yang sudah login.** | **Desain UI** | **Charlos** | **1 jam** | **Done** |
| **Coding menampilkan halaman daftar** |  |  |  |
| **Testing** | **Semua Anggota** |  |  |

Laporan Hasil Sprint Retrospective

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analysis | | Actions | | |
| What went well? | What could be improved | What to Stop doing? | What to Keep doing? | What to Start doing? |
| * Cepat mengambil keputusan * Bertemu singkat * Mempergunakan Trello dengan cukup baik * Mempergunakan teams untuk meeting dengan cukup baik | * Cepat mengambil keputusan | * Menunda nunda * Banyak berdebat | * Fokus * Berdiskusi dan bertanya jika tidak tahu | * Tidak menunda nunda |